繁峙县矿山地质环境保护与治理规划（2018—2025年）

繁峙县国土资源局

二〇一八年十二月

目  录

总  则	1

第一章 现状与形势	2

第一节 矿山地质环境现状	2

一、矿产资源开发利用	2

二、主要矿山地质环境问题	3

第二节 矿山地质环境保护与治理工作成效	5

一、基本查明全县矿山地质环境现状	5

二、保护与恢复治理	5

第三节 矿山地质环境保护与治理面临形势	7

一、新时代生态文明建设迫切要求加快推进矿山地质环境恢复治理	7

二、历史遗留问题多，治理难度大	7

三、矿山地质环境恢复治理机制还存在瓶颈	8

四、矿山地质环境保护“不欠新账”仍有压力	9

第二章  指导思想、基本原则与规划目标	11

第一节  指导思想	11

第二节  基本原则	11

一、源头预防，规划管控	11

二、保护优先，自然恢复	12

三、不欠新账，快还旧账	12

四、明确责任，科学部署	12

第三节  规划目标	13

一、近期目标（2018-2020年）	13

二、中远期目标（2021-2025年）	14

第三章、主要任务与重大工程	14

第一节  主要任务	14

（一）全面深入开展矿山地质环境调查，夯实保护与治理工作基础	14

（二）健全完善矿山地质环境监测机制，推进矿山地质环境监测	15

（三）创新资金渠道，加快历史遗留矿山地质环境问题治理	15

（四）落实矿山企业的保护责任，严格控制新矿山地质环境问题	16

第二节、重大工程	17

一、矿山地质环境调查工程	17

二、矿山地质环境监测工程	18

三、矿山地质环境恢治理工程	19

第三节    投资估算	20

一、投资估算	20

二、资金渠道	20

第四章  规划实施与管理	21

一、加强政府组织领导、明晰目标责任	21

第五章  附则	23

附表一：	24

附表二：	33

附图

1、繁峙县矿山地质环境保护与治理规划矿山地质环境问题图（1:5万）；

2、繁峙县矿山地质环境保护与治理区划图（1:5万）。

3、繁峙县矿山地质环境保护与治理规划矿山地质环境现状图（1:5万）

# 总  则

习近平总书记在党的十九大报告中指出：“必须树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，加快生态文明体制改革，建设美丽中国。”为全面贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念、加快推进生态文明建设，守住发展和生态两条底线。把矿山地质环境保护与恢复治理摆在更加突出位置，逐步形成矿产资源开发与环境保护相互协调的矿产开发新格局，建设“绿色繁峙”，促进繁峙县经济持续、快速、健康发展和社会的全面进步，扎实推进全县绿色矿山建设工作。依据《矿山地质环境保护规定》和《中共中央、国务院关于加快推进生态文明建设的意见》；五部局《关于加强矿山地质环境恢复和综合治理的指导意见》（国土资发〔2016〕63号）；山西省国土资源厅《关于切实做好矿山地质环境调查和综合治理规划编制工作的通知（晋国土资发〔2017〕160号）》结合全县社会经济发展和矿业发展实际，矿山地质环境调查和责任划分情况，统筹考虑“新老”矿山地质环境问题编制《繁峙县矿山地质环境保护与治理规划（2018-2025）》（以下简称《规划》）。本《规划》是《忻州市、繁峙县矿产资源规划》的一个专项规划，是对市、县级矿产资源规划的细化和落实。

本《规划》是繁峙县规划期内依法保护和恢复治理矿山地质环境的重要依据。

本《规划》以2017年为基准年，规划期为2018年—2025年，近期为2018-2020年，中远期为2021-2025年。

# 第一章 现状与形势

## 第一节 矿山地质环境现状

### 一、矿产资源开发利用

1、矿产资源概况

繁峙县是我省著名的金、多金属矿成矿远景区。全县已查明和发现的矿产有金、银、铜、铅、锌、镍、钼、铁、锰、褐煤、泥炭、水晶、蓝晶石、水泥灰岩、硫（黄铁矿）、钾长石、石英岩、硅石、磷、云母、高岭土、滑石、花岗岩（辉绿岩）、松脂岩、陶瓷粘土、粘土、石棉、石榴石、砖瓦粘土等29种，其中已查明资源/储量或有预测资源量的矿产20种。

2、矿产资源开发利用现状

繁峙县主要开采的矿产为铁、金矿，其它矿产只有小规模开采。全县开发利用矿产11种。截止2017年年底，全县共有省发证矿山46家,其中有5家划界文（繁峙县华岳矿业有限公司，繁峙县中兴矿业发展有限责任公司中联铁矿，山西金德成信矿业有限公司，繁峙县志辛矿业有限公司，繁峙县天佑铜矿有限公司）；市发证25家,其中1家为划界文（繁峙县金山矿业有限公司）；县发证9家，其中1家为划界文（繁峙县泰兴新型墙体节能建材有限公司）。共计持有采矿证企业73家，划界文7家。

其中铁矿矿山40座，占全县矿山总数的42.3%，其中中型矿山9座，小型矿山31座，设计生产能力702.73万吨/年，企业以个体矿山为主。

金矿企业7个，其中大型矿山1座，中型矿山1座，小型矿山5座，年开采矿石量37万吨，年产黄金580公斤。

钼矿目前未大规模开发，现有1个小型矿山企业，年开采矿石量3万吨。

锌矿、铅矿1座。小型。年生产量3万吨。

建筑用石料矿山企业35个，均为小型，主要开采矿种为辉绿岩、角闪岩、脉石英、片麻岩、石灰岩、石英斑岩等，年生产能力89.97万吨。

砖瓦用粘土矿山8座，均为小型矿山。

### 二、主要矿山地质环境问题

（一）、矿山地质灾害

截止2017年底繁峙县矿业活动所形成的矿山地质灾害主要表现为崩塌、滑坡、泥石流等类型，繁峙县现仍有矿山地质灾害隐患点78处，其中崩塌（隐患）36处，中型2处，小型34处，占比46.15％；滑坡（隐患）26处，中型1处，小型25处，占比33.33％；泥石流隐患点14处。大型1处，中型10处，小型3处，占比17.95％；地面塌陷2处，占比2.56％。崩塌和滑坡为主要灾种，合计62处，占比79.49％。大部分是由于采矿活动导致地质环境条件发生变化。各类地质灾害破坏土地面积约140平方公顷，直接或间接威胁人数约200余人，威胁财产2000万余元左右。

（二）、地形地貌景观、土地资源破坏

繁峙县涉及地形地貌破坏及土地压占的各类土地面积共计460.3156hm2。其中露天采场破坏其他类土地204.5996hm2；破坏草地22.2082 hm2、林地42.0182hm2、耕地1.968hm2、园地0.122hm2，合计破坏270.916hm2，占总破坏面积的58.85％；工业广场破坏其他类土地60.9643hm2、破坏草地8.2316 hm2、林地2.716hm2、合计破坏71.9119hm2，占总破坏面积的15.62％；废石堆场破坏其他类土地78.3945hm2、破坏草地12.4502hm2、林地9.694hm2、耕地7.876hm2、合计破坏78.3945hm2，占总破坏面积的17.03％；尾矿库破坏其他类土地5.83hm2；破坏草地2.06hm2；林地0.21 hm2，耕地0.973hm2，合计破坏9.073hm2，占总破坏面积的1.97％。其中破坏严重的有岩头乡、东山乡、神堂堡及横涧一带。

（三）、含水层影响破坏

繁峙县矿山开采矿种主要有：金矿、铁矿、建筑石料用石灰岩、白云岩、石英岩和砖瓦粘土。石料矿和瓦用粘土矿开采层位位于侵蚀基准面以上；地下开采矿山对含水层的影响主要表现在区域水位下降、泉水点大量减少干涸、矿区矿坑排水量减少。全县矿山年均矿坑排水量总量为555.5万吨，排放量约345.5万吨，利用总量约210万吨 。因采矿引起地下水位下降区面积为823.15平方千米，造成地下水污染面积约15.35平方千米。

## 第二节 矿山地质环境保护与治理工作成效

### 一、基本查明全县矿山地质环境现状

在上级国土资源部门领导组织下，陆续开展并完成了1:5万全县矿山地质环境核查、调查工作，截止2016年共调查91家矿山，调查面积1096.246平方公里，并根据调查成果编写完成了《山西省忻州市繁峙县矿山地质环境详细调查报告》，基本摸清了全县矿山地质环境现状，为《规划》编制及下一步恢复治理工作提供了扎实的基础资料。

### 二、保护与恢复治理

（一）地质遗迹、地质地貌景观保护工作取得进展

目前全县已建立国家级、省级自然保护区2个。其中五台山国家地质公园总面积466平方千米，包含7个景区，98个地质遗迹点17个地质遗迹保护带。全县划分禁止开采区2个，全部为落实省规划禁止开采区，面积342.8平方公里。其中臭冷杉省级自然保护区禁止开采区1个，面积130.84平方公里；五台山风景名胜区保护区1个，在我县五台山风景名胜区（繁峙部分）：位于繁峙县与五台县东部交界处，为国家级保护区，繁峙部分内有三个台顶，面积211.96平方公里。

其它禁止开采区：在我县已上报国家水利风景区乔儿沟周围500米范围、孤山水库、繁代水库、龙山水库、虎山水库周边500米〔水平距离〕、滹沱河两岸各1000米范围内、变电站、分水岭—繁城镇220KV、砂河—孤山110KV、枣林—下茹越110KV电力设施周边300米（水平距离）为禁止开采区。

省级以上文物保护单位的保护范围、我县境内国家确定的第一批传统村--横涧乡平型关村、神堂堡乡茨沟营村、杏园乡公主村等村落保护范围、繁峙县林地保护利用规划中划定的一、二级保护林地保护范围、已划定保护范围的省级文物保护单位、长城文物资源保护范围、县级以上（含国保、省保、市保、县保）文物保护单位保护范围和尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物（一般不可移动文物）347处四周50米属禁止开采区。

（二）取得了明显的矿山地质环境治理成效

在省委、省政府和市委、市政府的坚强领导下，在省委、省政府第一环境保护督察组和市监察委员会的悉心指导下，全县各级党委、政府和各有关部门上下齐心、认真整改、深入推进，全县上下强化矿山生态环境治理修复的认识进一步强化，矿山企业主动治理修复矿山开采造成生态环境破坏的积极性进一步提高，整改工作取得了阶段性成效。截至目前，全县各矿山企业治理主体通过实施边坡治理、采坑回填、渣坡平整、土地复垦、植树种草等工程，共完成治理面积为68.5公顷。

在全面整改的基础上，针对无法确定生态恢复义务人的历史遗留矿区，县政府积极引导社会资金进行综合治理。在前期治理的基础上，2018年积极申报开展了总投资5340万元的五台山风景区关闭矿山土地复垦项目，目前项目已开工建设，正在积极推进当中。与此同时，积极谋划申报岩头乡大明烟矿区（采矿权灭失）生态环境治理恢复和平型关景区山水田林湖综合治理项目，组织有关单位对以上两个项目进行可行性研究调查，按程序进行了申报。通过矿山地质环境治理项目的实施，极大的改善了矿区生态环境和矿区群众的居住环境，矿区生态得到有效恢复，实现了资源开发与环境保护的协调发展，得到了当地政府和矿区群众的认可，取得了极大的社会效益、经济效益和环境效益。

## 第三节 矿山地质环境保护与治理面临形势

### 一、新时代生态文明建设迫切要求加快推进矿山地质环境恢复治理

生态文明建设是关系中华民族永续发展的根本大计。党的十八大以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我国开展了一系列根本性、开创性、长远性的工作，推动生态环境保护从认识到实践发生了历史性、转折性、全局性变化。当前，生态文明建设正处于压力叠加、负重前行的关键期，已进入提供更多优质生态产品以满足人民日益增长的优美生态环境需要的攻坚期。矿山地质环境作为生态环境的一个重要组成部分，其恢复治理尤为迫切。

### 二、历史遗留问题多，治理难度大

2014年县政府委托中国冶金地质总局第三地质勘查院地球物理勘查院，对全县的生态环境现状进行了全面调查，并编制了全面详细的调查报告。经过调查统计，历史遗留生态环境破坏面积约为760公顷，其中无证采矿破坏面积126.86公顷，企业采矿破坏面积633.14公顷。2017年，繁峙县依据中国冶金地质总局第三地质勘查院地球物理勘查院的调查成果，对治理矿山及生产矿山进行了再次重点调查，经过统计，全县91家矿山破坏面积约468.82公顷。计划经济时代遗留矿山及责任人灭失的矿山，大多因开采活动留下了大量矿山地质环境问题，至今未得到有效恢复治理。尽管近年来，争取中央及省市级财政资金开展了《繁峙县大明烟矿区地质环境恢复治理工程》、《忻州市五台山风景区繁峙县关闭铁矿复垦项目》、《山西省五台山黄金矿业土地复垦项目》等，恢复治理了部分历史遗留矿山的地质环境问题，但由于历史遗留矿山地质环境欠账太多，且近年来大多数矿山的多次重组整合，责任归属划分难度较大，治理难度较大，要彻底解决历史遗留矿山地质环境问题，治理任务依然繁重。

### 三、矿山地质环境恢复治理机制还存在瓶颈

（一）保护和恢复治理资金缺乏

目前，对矿山地质环境恢复治理资金投入主要为国家、省财政专项资金及矿山企业缴纳的基金，社会资金投资力度很小。繁峙县是矿产资源大县，经长期以来对矿产资源的开采，历史遗留矿山地质环境问题很多，仅仅靠财政资金远远达不到治理要求，治理资金存在巨大缺口。对矿山地质环境恢复治理工作，急需建立以财政专项资金为引导、鼓励社会资本加入的多元化投资模式。探索谁投资治理，谁受益的新模式。

（二）恢复治理难度不断增大、治理技术落后

近年来，矿山开采工程逐渐向纵深发展，随着开采规模、强度不断增大，其防治工程、环境恢复治理工程难度也愈来愈大；且多数私营矿山企业对矿山环境保护意识不强，只能依靠行政手段强制执行，矿山地质环境保护工作开展难度大。其次，矿山地质环境治理技术相对落后，治理措施单一、成本高，且矿山地质环境恢复治理技术投入不足，大多研究成果很少在矿山地质环境修复工程中推广应用。在矿山生态环境修复中，往往在矿区废弃岩土体或简单覆盖生土上种植植被，植被成活率低，复绿效果差。

（三）矿山地质环境动态监测体系需完善

自全县实施“绿色矿山”行动以来，初步建立了部分地质环境监测技术骨干网络，但覆盖全县的监测体系尚未形成。到目前为止，全县共有78处矿山地质灾害隐患点，建设完成地质灾害自动化监测点的屈指可数，因此，需进一步完善现有监测体系，系统开展全县矿山地质环境动态监测工作，建立覆盖全县各矿的矿山地质环境动态监测，为矿产资源开发、矿山地质环境保护和恢复治理提供基础资料及决策依据。

### 四、矿山地质环境保护“不欠新账”仍有压力

开采矿产资源上溯历史有好几百年，重视开始恢复治理矿山环境才不到20年，因此历史欠账多，那么新积累的帐也不少。所谓新积累的，只要开矿，其实就一定会出现矿山环境的问题，只要开矿就一定是改变自然环境，但是它并不一定都等于破坏环境。

目前，对矿山地质环境恢复治理资金投入主要为国家、省财政专项资金及矿山企业缴纳的基金，社会资金投资力度很小。繁峙县是山西省内重要的金铁产区，在本规划期乃至今后的相当长时期经济发展中，矿业活动依然会继续，随着矿产资源的进一步开发利用，新的矿山地质环境问题将出现，矿山地质环境问题在今后一定时期内仍会大量存在，“不欠新账”仍有压力，仍然需要保护与治理工作的纵深推进。

# 第二章  指导思想、基本原则与规划目标

## 第一节  指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念，牢固树立“山水林田湖是一个生命共同体”的生态保护意识，坚持“在保护中开发，在开发中保护”的方针，按照“谁破坏、谁恢复，谁损毁、谁复垦，谁污染、谁治理”的原则，全面深化改革和依法行政，科学规划、整体推进、突出重点、注重实效，大力构建政府、企业、社会共同参与的恢复和综合治理新机制，尽快形成在建、生产矿山和历史遗留矿山等“新老矿山地质环境问题”统筹解决新局面，全面提高矿山地质环境保护和治理水平，为推进生态文明建设、建设生态山西做出新贡献。

## 第二节  基本原则

### 一、源头预防，规划管控

加快完善资源开发与环境保护相互协调的矿产资源开发管理制度体系，落实全省主体功能区战略，统筹保护、开发与治理。严格矿产开发准入，严格生产过程监管，严格责任追究，做到源头预防、过程控制、全面治理。对于新（改、扩）建矿山，严格落实矿山企业对矿山地质环境保护和治理的主体责任，对历史遗留或责任主体已灭失的矿山，由政府负责组织实施矿山地质环境恢复治理工作，努力在全县范围内形成“不欠新账，还清旧账”的矿山环境保护与恢复治理新局面。

### 二、保护优先，自然恢复

把生态地质环境保护放在优先位置，推进矿产资源绿色勘查开发，最大限度减少对地质环境的破坏。遵循自然恢复为主治理原则，根据矿山所在地的地理位置、区位条件和环境功能要求，充分结合地方发展规划需求，因地制宜开展矿山地质环境治理工作，使之与周边环境协调，达到经济、社会和环境效益相统一。

### 三、不欠新账，快还旧账

优先责任人灭失及采煤沉陷区矿山和“三区两线、露天采场”等重点区域的矿山地质环境恢复治理。已建矿山和将要关闭的老矿山的生态环境整治和维护，必须按《山西省地质灾害防治条例》和有关部门规定执行，复垦和植被恢复率近期达标。严格矿山废渣、尾矿的堆放和管理，选矿及矿产品加工污水必须达标排放。鼓励废物综合利用及废水封闭循环使用。

### 四、明确责任，科学部署

历史遗留问题中计划经济时期遗留问题和责任人灭失的矿山地质环境问题治理主体按省、市、县发证申请各级专项治理资金，治理责任主体为政府；其他矿山地质环境按采矿权划分为各个矿山，，治理责任主体为矿山企业，严格贯彻“谁破坏、谁治理；边开采、边治理”的原则。

立足本县经济发展实际情况与不同矿山地质环境问题，统筹考虑新老矿山地质环境问题，对全县矿山地质环境恢复治理工作进行科学规划、合理布局，根据轻重缓急，分阶段实施，制定切实可行的矿山地质环境恢复治理方案，逐步治理矿山地质环境问题。

## 第三节  规划目标

全面推行绿色矿业政策，最大限度地减少或避免矿产资源开发引发的地质环境问题，不再“欠新账”，加快“还旧账”，限期治理历史遗留矿山地质环境问题，改善历史遗留矿山生态环境，促进生态文明建设，实现经济效益、资源效益与环境效益相协调。完善矿山地质环境动态调查，强化矿山地质环境动态监测，全面、适时掌握矿山地质环境状况。

### 一、近期目标（2018-2020年）

近期目标到2020年，实现矿产资源开发利用与矿山环境保护的协调发展，完善全县矿山地质环境监督管理体制，推动全县矿山地质环境质量整体向好。

-----矿山地质环境核查调查工作全面完成，完成无矿权设置的采矿破坏区域矿山地质环境调查；

-----新（改、扩）建和生产矿山地质环境问题得到全面治理实现“边开采、边治理”；

-----历史遗留矿山地质环境问题治理率达到60％以上，

-----建设绿色矿山与绿色矿业发展示范区，完成全县绿色矿山建设目标，绿色矿山建成率达到30％；

-----基本建成覆盖各矿山企业自主监测的地质环境监测网络，实现每年一次的基于遥感影像数据的矿山地质环境动态监测；

-----进一步完善全县矿山地质环境监督管理体制，实现矿山地质环境保护与治理和监督管理制度统一协调的共同责任机制

### 二、中远期目标（2021-2025年）

中远期目标展望到2025年，预期全县矿产资源开发全过程中矿山地质环境保护与综合治理工作基本完成。历史遗留矿山地质环境问题和废弃无主矿山的地质环境全部治理完成；全县范围内所有矿山均按绿色矿山标准建设和实施生产，各矿山企业建立建成一套责任明确、资料齐全、管理完善、预警及时、技术先进、治理彻底的地质环境保障体制。

# 第三章、主要任务与重大工程

## 第一节  主要任务

在确保完成《山西省矿山地质环境保护与治理规划》、《忻州市矿山地质环境保护与治理规划》、《忻州市矿产资源规划》、《繁峙县矿产资源规划》中提出的矿山地质环境保护与治理目标任务同时，依据本县实际情况和需求提出以下任务。

## （一）全面深入开展矿山地质环境调查，夯实保护与治理工作基础

由国土资源主管部门组织，开展全县矿山地质灾害和地质环境调查工作，到2020年底全面完成全县各乡镇矿山地质灾害和地质环境1:5万和矿产开采集中区内地质环境破坏严重地区的1:1万比例尺精度的调查工作，总调查面积454.87平方公里，完成无矿权设置的采矿破坏区域矿山地质环境调查，调查面积126.86平方公顷；2025年之前完成全省新一轮的矿山地质环境详细调查工作，并提出矿山地质灾害和地质环境保护与恢复治理对策建议。

## （二）健全完善矿山地质环境监测机制，推进矿山地质环境监测

在全县范围内选取矿山地质环境问题典型的大中型矿山以及矿山地质环境问题严重的小型矿山，建立矿山地质环境动态、实时监测体系。矿山企业为监测主体，将矿区监测情况和监测数据定期报送本县国土资源主管部门。到2020年，全面完成现有73家生产矿山监测体系的建设，并在山西紫金矿业有限公司等大型矿山内建成监测示范点。为后期全面实现矿山地质环境动态监测网络提供保障。到2025年，汇总监测数据，补充完善省市级地质环境动态监测数据库，开展矿山地质环境监测综合研究。

## （三）创新资金渠道，加快历史遗留矿山地质环境问题治理

对于属于生产矿山历史遗留问题治理责任的加强监督，依照《矿山地质环境保护与恢复治理方案》落实治理。到2020年，78处矿山地质灾害隐患点全部治理完成，治理面积105.67平方公顷，地形地貌景观和土地资源破坏共需治理面积276.18936平方公顷。到2025年现有问题全部治理完成。

计划经济时期遗留或者责任人灭失的矿山地质环境问题，由各级地方政府统筹规划和恢复治理，中央财政给予必要支持，鼓励和引导社会等多渠道资金投入矿山地质环境恢复治理工作，构建多元化的资金投入机制，到2020年力争实现历史遗留矿山地质环境问题恢复治理率60％的目标，共需治理面积为76.116平方公顷。到2025年基本完成历史遗留矿山地质环境问题恢复治理工作，实现全县矿山地质环境根本好转。

## （四）落实矿山企业的保护责任，严格控制新矿山地质环境问题

强化保护预防，坚持“源头预防，过程控制，闭坑达标”的原则，严格矿山开发准入管理，严格执行矿产资源规划，落实规划分区管理制度，加强对矿产资源开发全过程矿山地质环境保护的监督管理，最大限度减少或避免因矿产开发引发的矿山地质环境问题。加强自然保护区、重要景观区、居民集中生活区的周边和重要交通干线、河流湖泊直观可视范围（三区两线）矿山地质环境保护和恢复治理工作，加强保护与恢复治理方案的实施。

明确责任划分。新建（改、扩建）造成的矿山地质环境问题，按照“谁破坏、谁治理，边开采、边治理”的原则，由矿山企业负责恢复治理。生产运营矿山，在实施矿山地质环境恢复治理基金制度之前产生的矿山地质环境问题，由地方政府和矿山企业共同负责治理；实施基金制度之后，因采矿活动引发的矿山地质环境问题，由矿山企业申请矿山地质环境恢复治理基金治理。

到2020年，需建成23家绿色矿山示范点。2025年力争全部矿山达到绿色矿山建设标准。

# 第二节、重大工程

## 一、矿山地质环境调查工程

“十三五”期间完成本县岩头乡一带、东山乡一带、神堂堡乡一带、大营-横涧、砂河镇（义兴寨）-柏家庄北一带等地区5个（见专栏1）矿产开采集中区内地质环境破坏严重地区的矿山地质环境详细调查（调查项目包括查明矿区采空区、地质灾害、含水层破坏、地形地貌景观破坏、土地资源破坏等基本特征；了解采空区（老空）积水现状，评价采空塌陷稳定程度。查明矿区采空区分布面积、体积；了解采空区积水量等情况；查明采空塌陷、含水层破坏、矿山废弃物占地等基本特征；查明矿区土地破坏类型、程度、采空塌陷稳定程度等。编制矿山地质环境恢复治理可行性研究方案，调查面积456.1386平方公里。其中1:1万精度的调查区域包括神堂堡乡和大营-横涧一带，调查面积189.2平方公里。

| 专栏1 重点矿产开采集中区矿山地质环境详细调查 |
| --- |
| 项目名称 | 地质环境破坏严重程度 | 调查面积（km2） | 精度控制 | 进度安排 |
| 岩头乡一带矿区矿山地质环境详细调查（1:50000） | 较严重 | 144.64 | 1:50000 | 近期（2018-2020年） |
| 东山乡一带矿区矿山地质环境详细调查（1:50000） | 较严重 | 43.53 | 1:50000 |  |
| 神堂堡乡一带矿区矿山地质环境详细调查（1:10000） | 严重 | 138.4 | 1:10000 |  |
| 大营-横涧矿区矿山地质环境详细调查（1:10000） | 严重 | 50.8 | 1:10000 |  |
| 砂河镇（义兴寨）-柏家庄北一带矿区矿山地质环境详细调查（1:50000） | 较严重 | 77.5 | 1:50000 |  |
| 无矿权设置的采矿破坏区域矿山地质环境调查（1:50000） | 较严重 | 1.2686 | 1:50000 |  |

## 二、矿山地质环境监测工程

1、监测原则。遵循轻重缓急、重点突出、典型先行的原则；日常监测与应急监测相结合的原则；传统监测手段与遥感等高新技术方法相结合的原则。

2、监测内容。监测矿山地质环境质量、矿山潜在或存在的环境问题、矿山地质灾害以及土地复垦情况。矿山地质环境质量监测包括地下水、土壤环境等的环境质量指标监测；矿山地质环境问题监测包括占用和破坏土地资源、矿业“三废”污染、水土流失状况等问题的监测；地质灾害监测主要是监测滑坡、崩塌、泥石流、地面塌陷、地裂缝、矿坑突水等及其危害情况。其中土地复垦监测包括土地资源破坏面积、分布状况、破坏类型、程度和发展趋势等，尤其是基本农田破坏和土地复垦情况。

3、监测网络的建设。一是建立完善县级矿山地质环境信息系统，逐步完善全县矿山地质环境基础数据。二是鼓励重点或大中型矿山以及矿山地质环境问题典型的小型矿山企业建立矿山地质环境监测机构，成立以矿山企业监测为主，国土资源部门为辅的监测机构，实时对矿业活动可能造成的地质灾害和环境污染等进行预防监测与预报，至2020年建立73个矿山共计92个监测点的地质环境实时、动态监测体系（详见下图二）。三是建立该73个矿山土地复垦动态监测管理系统。布设专门性的监测网（点），定期观测矿山基础建设、生产，以及闭坑以后的地质环境和各类矿山地质环境问题在时间上、空间上的变化情况。

## 三、矿山地质环境恢治理工程

按照“先重点、后一般、效益优先”的理念，以矿产开采集中区为治理单元，集中资金投入，实行集中连片治理。根据矿山地质环境恢复治理分区结果，确定2018年-2025年期间全县矿山重点治理工程105项，其中企业自筹治理工程74项（矿山地质灾害治理面积105.67平方公顷，工业广场44.11平方公顷，露天采场254.62平方公顷，废石堆场135.36平方公顷，地形地貌景观和土地资源破坏治理面积合计434.09平方公顷），历史遗留矿山地质环境治理工程31项（治理面积126.86平方公顷，原矿区面积21.5251km2）。

2018-2020年，全县矿山重点治理工程具体安排在矿山环境地质问题严重，无法查清责任人的历史性矿山、计划经济时期建立的老矿山和目前已闭坑的矿山，主要城市周边、自然保护区及风景区周边、高速公路、铁路、机场及干河两侧直观可视范围（“三区两线”）为主要治理区域，其次须兼顾考虑已对人居安全构成严重危害的特殊矿山。到2025年基本完成全部治理工作。

# 第三节    投资估算

### 一、投资估算

矿山地质环境调查：450万元；

矿山地质环境监测及数据库建设：100万元；

矿山地质环境恢复治理工程：45940.39万元（企业投资43770万元、政府投资2170.39万元）；

根据估算，矿山重大工程共需花费约46490.39万元

### 二、资金渠道

矿山地质环境调查工程、矿山地质环境监测体系建设及矿山地质环境保护与治理创新工程以及废弃无主矿山地质环境问题恢复治理所需投资，按照省人民政府《关于山西省推进省以下财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》(晋政发(2017)39号)要求，由各级政府分别负担;历史遗留的矿山地质环境问题恢复治理资金，根据“谁破坏、谁治理”的原则，由矿山企业投资。

# 第四章  规划实施与管理

### 一、加强政府组织领导、明晰目标责任

县人民政府和各有关部门应当高度重视，将规划的实施列入重要议事日程，切实加强组织领导，建立规划实施共同责任机制，严格落实废弃无主矿山地质环境恢复治理的主体责任，建立健全考核机制，保障治理资金，切实做到压力传导到位、责任分解到位、资金筹措到位、监督管理到位、任务落实到位。将矿山地质环境恢复治理规划目标纳入目标体系管理，逐年进行业端考核，以保障规划目标的顺利实现。

矿山企业是矿山地质环境保护与治理的责任主体、要按照“谁开发、谁保护，谁破坏、谁治理”的原则，依法建立矿山地质环境治理恢复基金，编制矿山地质环境保护与土地复垦方案，推进“边开采、边治理”，依法履行矿山地质环境保护与治理义务。

二、推动部门联动，强化规划协调

自然资源、发展改革、财政、生态、水务、农业、林业等相关部门要在地方政府的统一领导下，加强协调配合，搞好政策街接，构建部门协调联动机制，形成推动规划实施合力。强化规划的严肃性和透明度，做到与国民经济和社会发展规划纲要、土地规划、城乡规划、生态环境保护规划等相衔接，按照部门责任分工，依法行政、严格执法，形成各负其责、密切协作、齐抓共管的工作格局，扎实推进矿山地质环境保护与综合治理，依法监管矿山企业切实履行矿山地质环境恢复治理主体责任。

按照部门管理权限，将矿山地质环境保护工程严格纳入相关部门进行监督管理。

三、加强政策支持，完善投资机制

按照《山西省矿山环境治理恢复基金管理办法》，进一步完善矿山地质环境保护与治理相关制度，为矿山地质环境恢复和治理提供坚实有力的制度保障。矿山企业要按照基金管理办法，履行矿山地质环境保护与治理义务。

四、强化监测评估，完善考核机制

健全与完善规划评估调整机制，建立规划年度实施报告制度知统计分析制度。加强规划实施情况分析，按时开展规划中期评估工作，为规划管理决策和规划调整与修编提供基础信息和依据。将规划确定的总体目标和任务进行分解，落实到年度。

# 第五章  附则

本《规划》由《规划》文本、附表及规划图组成。

本《规划》经国土资源局审核同意后，由繁峙县人民政府发布实施。《规划》实施过程中，实际情况如有重大变化应适时进行调整；经过调整的部分，须按规定程序报批后才具有效力。

本《规划》由繁峙县国  土资源局负责解释。

## 附表一：

| 序号 | 治理工程名称 | 所在行政区 | 主要矿山地质环境问题 | 地质灾害（hm²） | 工业广场（hm²） | 露天采场（hm²） | 废石堆场（hm²） | 地形地貌景观与土地资源破坏治理面积合计（hm²） | 投资估算（万元） | 资金来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 中远期治理 | 近期治理 |  |  |  |  |  |
| 1 | 繁峙县鑫源矿产有限责任公司 | 岩头乡 | 地形地貌景观与土地资源破坏、矿山地质灾害隐患 | 1.15 |  | 2.309 |  | 1.2664 | 3.5754 | 361 | 企业自筹 |  |
| 2 | 繁峙县滦兴铁选有限责任公司 |  | 地形地貌景观与土地资源破坏、矿山地质灾害隐患 | 2.48 | 1.58 |  | 4.78 | 1.34 | 7.7 | 776 | 企业自筹 |  |
| 3 | 繁峙县郎庄磁选有限责任公司 |  | 地形地貌景观与土地资源破坏、矿山地质灾害隐患 | 2.23 | 0.9 |  | 4.3 | 1.7 | 6.9 | 696 | 企业自筹 |  |
| 4 | 山西凯鹏实业有限公司 |  | 地形地貌景观与土地资源破坏、矿山地质灾害隐患 | 3.39 | 0.86 |  | 7.5 | 2.14 | 10.5 | 1059 | 企业自筹 |  |
| 5 | 繁峙县花子铁矿有限责任公司 |  | 地形地貌景观与土地资源破坏、矿山地质灾害隐患 | 0.61 |  | 1.8853 |  |  | 1.8853 | 190 | 企业自筹 |  |
| 6 | 繁峙县宗山矿业有限责任公司 |  | 地形地貌景观与土地资源破坏、矿山地质灾害隐患 | 4.38 |  |  | 3 | 10.57 | 13.57 | 1368 | 企业自筹 |  |
| 7 | 山西宝山矿业有限公司 |  | 地形地貌景观与土地资源破坏、矿山地质灾害隐患 | 5.54 | 1.64 |  | 11.47 | 4.067 | 17.177 | 1732 | 企业自筹 |  |
| 8 | 繁峙县金方圆矿业有限公司 |  | 地形地貌景观与土地资源破坏、矿山地质灾害隐患 | 4.62 | 3.45 |  | 7.56 | 3.33 | 14.34 | 1446 | 企业自筹 |  |
| 9 | 山西宝山矿业有限责任公司繁峙县宝山石灰石矿 |  | 地形地貌景观与土地资源破坏 |  |  | 1.3875 |  | 0.1425 | 1.53 | 154 | 企业自筹 |  |
| 10 | 繁峙县骏腾煤炭运销达利矿业分公司 |  | 地形地貌景观与土地资源破坏 |  | 0.7 | 4.3 |  | 1.55 | 6.55 | 660 | 企业自筹 |  |
| 11 | 繁峙县鑫秀矿业有限责任公司 |  | 地形地貌景观与土地资源破坏 |  |  |  | 2.002 | 2.448 | 4.45 | 449 | 企业自筹 |  |
| 12 | 繁峙县晋发矿业有限公司 |  | 地形地貌景观与土地资源破坏 |  | 1.1 | 2.7 |  |  | 3.8 | 383 | 企业自筹 |  |
| 13 | 繁峙县兴岳矿业有限责任公司 |  | 地形地貌景观与土地资源破坏 |  |  |  |  | 0.24 | 0.24 | 24 | 企业自筹 |  |
| 14 | 繁峙县元盛机械工程有限公司 | 神堂堡乡 | 地形地貌景观与土地资源破坏、矿山地质灾害隐患 | 3.20 | 0.8 | 7.25 |  | 1.86 | 9.91 | 999 | 企业自筹 |  |
| 15 | 繁峙县文溪磁选厂 |  | 地形地貌景观与土地资源破坏、矿山地质灾害隐患 | 1.95 |  |  | 6.06 |  | 6.06 | 611 | 企业自筹 |  |
| 16 | 繁峙县宏达铁矿有限责任公司 |  | 地形地貌景观与土地资源破坏、矿山地质灾害隐患 | 0.68 | 0.55 |  | 0.66 | 0.89 | 2.1 | 212 | 企业自筹 |  |
| 17 | 繁峙县同和磁选有限责任公司 |  | 地形地貌景观与土地资源破坏、矿山地质灾害隐患 | 0.87 |  |  | 0.6421 | 2.0581 | 2.7002 | 272 | 企业自筹 |  |
| 18 | 繁峙县华德矿业有限责任公司 |  | 地形地貌景观与土地资源破坏、矿山地质灾害隐患 | 0.69 |  |  | 1.78 | 0.37 | 2.15 | 217 | 企业自筹 |  |
| 19 | 繁峙县江鑫宝石铁矿有限责任公司 |  | 地形地貌景观与土地资源破坏 |  | 0.1 |  | 6.2 | 1.1 | 7.4 | 746 | 企业自筹 |  |
| 20 | 繁峙县富繁铁选有限责任公司 |  | 地形地貌景观与土地资源破坏、矿山地质灾害隐患 | 1.22 |  |  | 3.3131 | 0.478 | 3.7911 | 382 | 企业自筹 |  |
| 21 | 繁峙县中兴矿业发展有限责任公司大洋铁矿 |  | 地形地貌景观与土地资源破坏、矿山地质灾害隐患 | 4.16 | 1.4 |  | 7.9 | 3.6 | 12.9 | 1301 | 企业自筹 |  |
| 22 | 繁峙县东宝长石矿有限公司 |  | 地形地貌景观与土地资源破坏、矿山地质灾害隐患 | 1.78 | 0.85 | 4.03 |  | 0.65 | 5.53 | 558 | 企业自筹 |  |
| 23 | 山西旭泰矿业开发有限公司 |  | 地形地貌景观与土地资源破坏、矿山地质灾害隐患 | 0.61 |  |  | 1.9 |  | 1.9 | 192 | 企业自筹 |  |
| 24 | 繁峙县江源石英矿 |  | 地形地貌景观与土地资源破坏、矿山地质灾害隐患 | 0.09 |  | 0.285 |  |  | 0.285 | 29 | 企业自筹 |  |
| 25 | 繁峙县神堂堡口泉石英矿 |  | 地形地貌景观与土地资源破坏 |  | 0.55 | 1.78 |  | 2.24 | 4.57 | 461 | 企业自筹 |  |
| 26 | 繁峙县鑫东矿业有限公司 |  | 地形地貌景观与土地资源破坏 |  | 0.58 |  | 2.2407 |  | 2.8207 | 284 | 企业自筹 |  |
| 27 | 繁峙县宏志石料厂 |  | 地形地貌景观与土地资源破坏 |  | 0.17 | 2.24 |  |  | 2.41 | 243 | 企业自筹 |  |
| 28 | 繁峙县神堂堡远洋石料厂 |  | 地形地貌景观与土地资源破坏 |  | 0.78 | 0.87 |  |  | 1.65 | 166 | 企业自筹 |  |
| 29 | 繁峙县平型关铁矿有限公司 |  | 地形地貌景观与土地资源破坏、矿山地质灾害隐患 | 4.91 |  | 15.22 |  |  | 15.22 | 1535 | 企业自筹 |  |
| 30 | 繁峙县福利铁选有限公司 |  | 地形地貌景观与土地资源破坏 |  |  |  | 2.139 | 0.24 | 2.379 | 240 | 企业自筹 |  |
| 31 | 山西平型关铁矿有限公司 |  | 地形地貌景观与土地资源破坏、矿山地质灾害隐患 | 3.92 | 2.34 |  | 8.56 | 1.25 | 12.15 | 1225 | 企业自筹 |  |
| 32 | 繁峙县鼎泰矿业有限公司 |  | 地形地貌景观与土地资源破坏、矿山地质灾害隐患 | 0.99 | 0.36 | 1.56 |  | 1.15 | 3.07 | 310 | 企业自筹 |  |
| 33 | 繁峙县恒隆建材经销部石料厂 |  | 地形地貌景观与土地资源破坏 |  | 0.5 | 0.1208 |  | 0.78 | 1.4008 | 141 | 企业自筹 |  |
| 34 | 繁峙县东胜砖厂 |  | 地形地貌景观与土地资源破坏 |  | 0.0879 | 2.9215 |  |  | 3.0094 | 303 | 企业自筹 |  |
| 35 | 繁峙县富康铁矿有限责任公司 | 砂河镇 | 地形地貌景观与土地资源破坏、矿山地质灾害隐患 | 0.94 |  |  | 2.92 |  | 2.92 | 294 | 企业自筹 |  |
| 36 | 繁峙县义联金矿有限公司 |  | 地形地貌景观与土地资源破坏、矿山地质灾害隐患 | 0.95 | 1.13 |  | 1.83 |  | 2.96 | 298 | 企业自筹 |  |
| 37 | 繁峙县砂河镇新东砖厂 |  | 地形地貌景观与土地资源破坏 |  | 0.74 | 1.48 |  | 0.025 | 2.245 | 226 | 企业自筹 |  |
| 38 | 繁峙县砂河二村砖厂 |  | 地形地貌景观与土地资源破坏 |  | 0.5164 | 3.1712 |  | 0.0272 | 3.7148 | 375 | 企业自筹 |  |
| 39 | 繁峙县松涧金矿有限公司 |  | 地形地貌景观与土地资源破坏、矿山地质灾害隐患 | 0.48 | 0.94 |  | 0.56 |  | 1.5 | 151 | 企业自筹 |  |
| 40 | 山西紫金矿业有限公司 |  | 地形地貌景观与土地资源破坏、矿山地质灾害隐患 | 0.57 | 1.78 |  |  |  | 1.78 | 179 | 企业自筹 |  |
| 41 | 繁峙县金鼎矿产品经销有限公司 |  | 地形地貌景观与土地资源破坏 |  | 0.88 |  |  | 0.78 | 1.66 | 167 | 企业自筹 |  |
| 42 | 繁峙县梨峪铁矿有限责任公司 | 光裕堡乡 | 地形地貌景观与土地资源破坏、矿山地质灾害隐患 | 2.77 | 1.11 |  | 6.5 | 0.98 | 8.59 | 866 | 企业自筹 |  |
| 43 | 繁峙县万源矿业有限责任公司 |  | 地形地貌景观与土地资源破坏、矿山地质灾害隐患 | 0.54 | 0.13 |  | 0.5 | 1.05 | 1.68 | 169 | 企业自筹 |  |
| 44 | 繁峙县中兴矿业发展有限责任公司东山铁矿 | 东山乡 | 地形地貌景观与土地资源破坏、矿山地质灾害隐患 | 22.33 | 3.4 |  | 24.5 | 41.33 | 69.23 | 6981 | 企业自筹 |  |
| 45 | 繁峙县兴盛铁矿有限责任公司 |  | 地形地貌景观与土地资源破坏、矿山地质灾害隐患 | 0.14 |  |  | 0.37 | 0.05 | 0.42 | 42 | 企业自筹 |  |
| 46 | 繁峙县华茂天岩石灰石矿 |  | 地形地貌景观与土地资源破坏、矿山地质灾害隐患 | 2.35 | 1.0376 | 5.5907 |  | 0.6613 | 7.2896 | 735 | 企业自筹 |  |
| 47 | 繁峙县茶坊矿业 |  | 地形地貌景观与土地资源破坏、矿山地质灾害隐患 | 0.47 | 1.47 |  |  |  | 1.47 | 148 | 企业自筹 |  |
| 48 | 繁峙县中源冶金矿山开发有限公司 | 大营镇 | 地形地貌景观与土地资源破坏、矿山地质灾害隐患 | 0.21 |  |  |  | 0.6376 | 0.6376 | 64 | 企业自筹 |  |
| 49 | 繁峙县恒山磁选有限公司 |  | 地形地貌景观与土地资源破坏、矿山地质灾害隐患 | 0.62 | 0.15 | 0.78 |  | 0.98 | 1.91 | 193 | 企业自筹 |  |
| 50 | 繁峙县军明石料厂 |  | 地形地貌景观与土地资源破坏、矿山地质灾害隐患 | 0.80 | 0.13 | 2.35 |  |  | 2.48 | 250 | 企业自筹 |  |
| 51 | 繁峙县计平石料厂 |  | 地形地貌景观与土地资源破坏、矿山地质灾害隐患 | 1.47 | 0.67 | 2.36 |  | 1.53 | 4.56 | 460 | 企业自筹 |  |
| 52 | 繁峙县马庄石料厂 |  | 地形地貌景观与土地资源破坏、矿山地质灾害隐患 | 9.72 |  | 9.88 |  | 20.27 | 30.15 | 3040 | 企业自筹 |  |
| 53 | 繁峙县夯基石料厂 |  | 地形地貌景观与土地资源破坏 |  | 0.24 | 1.85 |  |  | 2.09 | 211 | 企业自筹 |  |
| 54 | 繁峙县天磊矿业 |  | 地形地貌景观与土地资源破坏 |  | 0.85 | 2.3 |  | 1.96 | 5.11 | 515 | 企业自筹 |  |
| 55 | 繁峙县龙兴长石矿 |  | 地形地貌景观与土地资源破坏 |  |  | 1.0207 |  | 0.6308 | 1.6515 | 167 | 企业自筹 |  |
| 56 | 繁峙县集义庄乡兴旺庄村兴旺砖厂 | 集义庄乡 | 地形地貌景观与土地资源破坏 |  | 0.8745 | 3.3344 |  | 0.0728 | 4.2817 | 432 | 企业自筹 |  |
| 57 | 繁峙县宏基矿业有限公司 |  | 地形地貌景观与土地资源破坏、矿山地质灾害隐患 | 8.49 | 3 |  | 9.7636 | 13.55 | 26.3136 | 2653 | 企业自筹 |  |
| 58 | 繁峙县兴生铁矿有限责任公司 | 柏家庄乡 | 地形地貌景观与土地资源破坏、矿山地质灾害隐患 | 2.90 |  |  | 6.52 | 2.47 | 8.99 | 906 | 企业自筹 |  |
| 59 | 繁峙县盛达石英矿 |  | 地形地貌景观与土地资源破坏 |  |  | 0.17 |  | 0.375 | 0.545 | 55 | 企业自筹 |  |
| 60 | 繁峙县鑫建矿业有限公司 |  | 地形地貌景观与土地资源破坏 |  | 1.88 | 1.62 |  | 1.15 | 4.65 | 469 | 企业自筹 |  |
| 61 | 繁峙县新兴建材有限公司 |  | 地形地貌景观与土地资源破坏 |  | 0.3085 | 1.5554 |  | 0.0495 | 1.9134 | 193 | 企业自筹 |  |
| 62 | 繁峙县大鑫建材有限公司 | 下茹越乡 | 地形地貌景观与土地资源破坏 |  | 0.3011 | 1.3132 |  |  | 1.6143 | 163 | 企业自筹 |  |
| 63 | 繁峙县大沟联办砖厂有限公司 |  | 地形地貌景观与土地资源破坏 |  | 0.4849 | 3.0728 |  |  | 3.5577 | 359 | 企业自筹 |  |
| 64 | 繁峙县中江石料厂 |  | 地形地貌景观与土地资源破坏 |  |  | 2.22 |  |  | 2.22 | 224 | 企业自筹 |  |
| 65 | 繁峙县晋宇石料开采有限公司 | 杏园乡 | 地形地貌景观与土地资源破坏 |  |  | 1.45 |  |  | 1.45 | 146 | 企业自筹 |  |
| 66 | 繁峙县曙光矿产品经销有限责任公司 |  | 地形地貌景观与土地资源破坏 |  | 0.31 |  | 0.29 |  | 0.6 | 60 | 企业自筹 |  |
| 67 | 繁峙县宗山矿业有限公司富鑫公司蓝晶石矿 |  | 地形地貌景观与土地资源破坏 |  | 0.24 | 4.23 |  | 1.32 | 5.79 | 584 | 企业自筹 |  |
| 68 | 繁峙县达三江石料厂 |  | 地形地貌景观与土地资源破坏 |  |  | 4.32 |  |  | 4.32 | 436 | 企业自筹 |  |
| 69 | 繁峙县鑫宇石料厂 |  | 地形地貌景观与土地资源破坏 |  |  | 3.35 |  |  | 3.35 | 338 | 企业自筹 |  |
| 70 | 繁峙县龙昌实业有限公司 |  | 地形地貌景观与土地资源破坏 |  | 0.082 |  | 1.817 |  | 1.899 | 191 | 企业自筹 |  |
| 71 | 繁峙县宏庆石料厂 |  | 地形地貌景观与土地资源破坏 |  | 0.58 | 4.21 |  |  | 4.79 | 483 | 企业自筹 |  |
| 72 | 繁峙县东魏砖厂有限公司 | 繁城镇 | 地形地貌景观与土地资源破坏 |  | 0.23 | 3.1562 |  |  | 3.3862 | 341 | 企业自筹 |  |
| 73 | 繁峙县高升防滑石料厂 | 金山铺乡 | 地形地貌景观与土地资源破坏 |  |  | 3.4 |  |  | 3.4 | 343 | 企业自筹 |  |
| 74 | 繁峙县金瑞缘矿业有限公司 |  | 地形地貌景观与土地资源破坏、矿山地质灾害隐患 | 0.44 | 1.35 |  |  |  | 1.35 | 136 | 企业自筹 |  |
| 合计 | 地形地貌景观与土地资源破坏、矿山地质灾害隐患 | 105.67 | 44.11 | 117.04 | 137.58 | 135.36 | 434.09 | 43770 | 企业自筹 |  |

## 附表二：

| 序号 | 主要矿山地质环境问题 | 治理期限 | 原先矿山企业位置 | 登记面积（平方千米） | 投资估算（万元） | 资金来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地形地貌景观与土地资源破坏 | 2021 | 繁峙县马王庙铁矿有限责任公司 | 1.4985 | 151.10 | 财政资金 |  |
| 2 | 地形地貌景观与土地资源破坏 | 2021 | 繁峙县南峪口铁矿有限公司 | 1.8781 | 189.37 | 财政资金 |  |
| 3 | 地形地貌景观与土地资源破坏 | 2021 | 繁峙县宏盛铁矿有限责任公司 | 2.2692 | 228.81 | 财政资金 |  |
| 4 | 地形地貌景观与土地资源破坏 | 2021 | 繁峙县骏腾煤炭运销有限责任公司宏伟铁矿 | 0.753 | 75.93 | 财政资金 |  |
| 5 | 地形地貌景观与土地资源破坏 | 2021 | 繁峙县云峰矿业有限公司 | 0.2863 | 28.87 | 财政资金 |  |
| 6 | 地形地貌景观与土地资源破坏 | 2021 | 繁峙县矿产品有限责任公司下庄铁矿 | 0.4817 | 48.57 | 财政资金 |  |
| 7 | 地形地貌景观与土地资源破坏 | 2022 | 繁峙县大星铁矿有限责任公司 | 0.57 | 57.47 | 财政资金 |  |
| 8 | 地形地貌景观与土地资源破坏 | 2022 | 繁峙县吉新源铁矿有限责任公司 | 1.3372 | 134.83 | 财政资金 |  |
| 9 | 地形地貌景观与土地资源破坏 | 2022 | 繁峙县伯强乡南沟铅锌矿 | 0.429 | 43.26 | 财政资金 |  |
| 10 | 地形地貌景观与土地资源破坏 | 2022 | 山西五台山黄金矿业有限责任公司 | 1.6017 | 161.50 | 财政资金 |  |
| 11 | 地形地貌景观与土地资源破坏 | 2022 | 繁峙县宜鑫矿业有限公司 | 0.4046 | 40.80 | 财政资金 |  |
| 12 | 地形地貌景观与土地资源破坏 | 2022 | 繁峙县福贵石英斑岩矿 | 0.1198 | 12.08 | 财政资金 |  |
| 13 | 地形地貌景观与土地资源破坏 | 2023 | 繁峙县鑫泉石英矿 | 0.2506 | 25.27 | 财政资金 |  |
| 14 | 地形地貌景观与土地资源破坏 | 2023 | 繁峙县西腰涧石英矿 | 0.2104 | 21.21 | 财政资金 |  |
| 15 | 地形地貌景观与土地资源破坏 | 2023 | 繁峙县计详石英矿 | 0.2718 | 27.41 | 财政资金 |  |
| 16 | 地形地貌景观与土地资源破坏 | 2023 | 繁峙县旭源矿业有限公司 | 2.9612 | 298.58 | 财政资金 |  |
| 17 | 地形地貌景观与土地资源破坏 | 2023 | 繁峙县远大建材厂 | 0.0493 | 4.97 | 财政资金 |  |
| 18 | 地形地貌景观与土地资源破坏 | 2023 | 繁峙县晋强石料厂 | 0.5994 | 60.44 | 财政资金 |  |
| 19 | 地形地貌景观与土地资源破坏 | 2024 | 繁峙县红艳石料厂 | 0.8871 | 89.45 | 财政资金 |  |
| 20 | 地形地貌景观与土地资源破坏 | 2024 | 繁峙县神堂堡乡天桥石料厂 | 0.1894 | 19.10 | 财政资金 |  |
| 21 | 地形地貌景观与土地资源破坏 | 2024 | 繁峙县鑫垚石料厂 | 0.7236 | 72.96 | 财政资金 |  |
| 22 | 地形地貌景观与土地资源破坏 | 2024 | 繁峙县珍兴石料厂 | 0.2253 | 22.72 | 财政资金 |  |
| 23 | 地形地貌景观与土地资源破坏 | 2024 | 繁峙县柳鑫石灰石矿 | 0.0936 | 9.44 | 财政资金 |  |
| 24 | 地形地貌景观与土地资源破坏 | 2024 | 繁峙县龙祥石料矿有限公司 | 0.5409 | 54.54 | 财政资金 |  |
| 25 | 地形地貌景观与土地资源破坏 | 2025 | 繁峙县腾达石料厂 | 0.3397 | 34.25 | 财政资金 |  |
| 26 | 地形地貌景观与土地资源破坏 | 2025 | 繁峙县繁城镇高升砖厂 | 0.02 | 2.02 | 财政资金 |  |
| 27 | 地形地貌景观与土地资源破坏 | 2025 | 繁峙县集义庄北龙兴新型建材厂 | 0.0237 | 2.39 | 财政资金 |  |
| 28 | 地形地貌景观与土地资源破坏 | 2025 | 繁峙县神堂堡乡西腰石材厂 | 0.38 | 38.32 | 财政资金 |  |
| 29 | 地形地貌景观与土地资源破坏 | 2025 | 繁峙县顺鑫采矿厂 | 0.35 | 35.29 | 财政资金 |  |
| 30 | 地形地貌景观与土地资源破坏 | 2025 | 繁峙县宏鑫矿产品经销有限责任公司宏鑫石英矿 | 0.83 | 83.69 | 财政资金 |  |
| 31 | 地形地貌景观与土地资源破坏 | 2025 | 繁峙县富康铁矿有限责任公司同路石英矿 | 0.95 | 95.79 | 财政资金 |  |
| 合计 | 地形地貌景观与土地资源破坏 | 规划期 |  | 21.5251 | 2170.39 | 财政资金 |  |